На основе анализа обсуждений с менеджером (Julia Semenuk) и другими участниками, план работ был скорректирован для учета ключевых аспектов: обработки дубликатов ID, отсеивания дальних/низкоприоритетных точек, поддержки командировок для дальних кластеров, интеграции реальных дорожных расстояний (OSM/OpenRouteService с коэффициентами 0.5-0.8), минимальной нагрузки на кластер (4-8 точек), интервалов для повторных визитов (~15 дней), динамического количества рабочих дней по месяцам (декабрь: ~22, январь: ~16), времени на точку (30 мин), и целевого охвата (>80% от верхней границы ~320 визитов/менеджер). Допускаются отступления от исходного ТЗ (e.g., Yandex Maps links, предложения по региональным менеджерам). Фокус на бизнес-ценности: минимизация времени в дороге (макс. 4 часа/день), максимизация охвата визитов, автоматизация отсеивания. Добавлены новые компоненты для exclusion, командировок и OSM-интеграции. Буферные дни расширены для тестирования на реальных сценариях (Арзамас, Саров).

📁 ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА (Добавлены: src/strategies/exclusion/, data/processed/excluded_points.csv, outputs/yandex_routes_links.xlsx, outputs/missed_points.html. Добавлены зависимости для OSM/OR-Tools в requirements.txt.)

geo_planner_project/ │ ├── data/ # Данные │ ├── raw/ # Исходные данные (CSV) │ └── processed/ # Обработанные данные (e.g., excluded_points.csv) │ ├── notebooks/ # Исследовательские ноутбуки │ ├── 01_eda_spatial_analysis.ipynb │ ├── 02_algorithm_comparison.ipynb │ └── 03_results_analysis.ipynb │ ├── src/ # Исходный код │ ├── core/ # Ядро системы │ │ ├── init.py │ │ ├── interfaces.py # Абстрактные классы (добавлен ExclusionStrategy) │ │ ├── validator.py # Валидация данных │ │ └── metrics.py # Метрики и KPI (добавлены % охвата, missed_points) │ │ │ ├── strategies/ # Стратегии алгоритмов │ │ ├── clustering/ │ │ │ ├── init.py │ │ │ ├── kmeans_optimized.py │ │ │ ├── agglomerative_strategy.py # Новый: для иерархической кластеризации │ │ │ └── dbscan_strategy.py │ │ ├── routing/ │ │ │ ├── init.py │ │ │ ├── heuristic_mixed.py │ │ │ └── ortools_vrp.py # Обновлен для OSM и командировок │ │ ├── scheduling/ │ │ │ ├── init.py │ │ │ └── load_balancing.py # Обновлен для интервалов повторных визитов │ │ └── exclusion/ # Новый: стратегии отсеивания │ │ ├── init.py │ │ └── distance_based.py │ │ │ ├── utils/ # Утилиты │ │ ├── init.py │ │ ├── data_loader.py │ │ ├── distance.py # Обновлен для OSM API (OpenRouteService) │ │ └── geometry.py │ │ │ ├── optimization/ # Алгоритмы оптимизации │ │ ├── init.py │ │ ├── cluster_optimizer.py │ │ ├── route_optimizer.py # Добавлена поддержка multi-day (командировки) │ │ └── balance_optimizer.py │ │ │ ├── visualization/ # Визуализация │ │ ├── init.py │ │ ├── map_visualizer.py # Добавлены missed_points markers │ │ ├── report_generator.py │ │ └── animation.py │ │ │ ├── config/ # Конфигурация │ │ ├── init.py │ │ └── config_loader.py │ │ │ ├── app.py # Streamlit приложение (добавлен what-if для месяцев/командировок) │ ├── cli.py # CLI интерфейс │ └── main.py # Основной пайплайн │ ├── tests/ # Тесты │ ├── init.py │ ├── test_distance.py │ ├── test_clustering.py │ ├── test_routing.py │ └── test_integration.py # Добавлены тесты на интервалы и отсеивание │ ├── configs/ # Конфигурационные файлы │ ├── default_config.yaml # Обновлен для dynamic working_days, exclusion │ ├── production_config.yaml │ └── test_config.yaml │ ├── outputs/ # Результаты │ ├── reports/ # PDF отчеты │ ├── maps/ # HTML карты │ ├── data/ # Результаты в CSV │ ├── logs/ # Логи │ └── yandex_routes_links.xlsx # Новый: ссылки на Yandex Maps │ ├── docs/ # Документация │ ├── ADRs/ # Architecture Decision Records │ │ ├── ADR001_kmeans_choice.md │ │ ├── ADR002_capacitated_clustering.md │ │ ├── ADR003_vrp_solver.md │ │ └── ADR004_exclusion_and_trips.md # Новый: отсеивание и командировки │ ├── api_reference.md │ └── user_guide.md │ ├── requirements.txt # Зависимости (добавлены osmnx, openrouteservice, ortools) ├── setup.py # Установка пакета ├── Dockerfile # Docker контейнер ├── .github/workflows/ # CI/CD │ └── ci.yml ├── .gitignore └── README.md # Обновлен: своими словами, фокус на бизнес-ценности

📅 ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН СОЗДАНИЯ ФАЙЛОВ (Расширен для учета дубликатов, отсеивания, командировок, OSM. Добавлены логи и тесты на feasibility. Буфер расширен до 16-20 для реальных тестов.)

📊 ЭТАП 1: Продвинутый EDA и доказательный выбор (Дни 1-3) День 1: Базовый EDA и пространственный анализ · notebooks/01_eda_spatial_analysis.ipynb - загрузка данных, статистика, Moran's I, Ripley's K (добавлен анализ дубликатов ID, расстояния между дублями, изолированные точки >2x медиана NN, расчет рабочих дней по месяцу). · src/utils/data_loader.py - функция загрузки CSV с валидацией (добавлена обработка дубликатов: переименование/усреднение). · src/utils/distance.py - функции haversine и pairwise расстояний (добавлена интеграция OSM для реальных dist). День 2: Сравнение алгоритмов · notebooks/02_algorithm_comparison.ipynb - сравнение KMeans, DBSCAN, HDBSCAN (добавлен AgglomerativeClustering; метрики охвата % от верхней границы, min_points_per_cluster). · src/core/metrics.py - метрики: spatial_silhouette, compactness_index (добавлены % missed_points, avg_daily_visits target 10-12). · src/strategies/clustering/kmeans_optimized.py - базовая реализация KMeans. День 3: Статистический анализ и выводы · Обновление notebooks/01_eda_spatial_analysis.ipynb с результатами тестов (добавлены p-values для feasibility, t-тесты на время/дистанцию с OSM). · Создание docs/ADRs/ADR001_kmeans_choice.md - обоснование выбора алгоритма (учтено Agglomerative для иерархии).

🏗️ ЭТАП 2: Профессиональная архитектура (Дни 4-6) День 4: Интерфейсы и ядро системы · src/core/init.py - инициализация модуля. · src/core/interfaces.py - Point, Route, ClusteringStrategy, RoutingStrategy (добавлен ExclusionStrategy, MultiDayRoute для командировок). · src/core/validator.py - валидация данных и ограничений (добавлена проверка min_visits_per_cluster 4-8, интервалов для n_visits=2). · configs/default_config.yaml - конфигурационный файл (добавлены dynamic working_days по месяцам, service_time_minutes:30, exclusion enabled). День 5: Стратегии кластеризации · src/strategies/clustering/init.py. · src/strategies/clustering/kmeans_optimized.py - полная реализация с ограничениями (логи интервалов для повторных ~15 дней). · src/strategies/clustering/dbscan_strategy.py - альтернативная стратегия. · src/strategies/clustering/agglomerative_strategy.py - новая стратегия (для лучшего покрытия дальних, как в чате). · src/strategies/scheduling/load_balancing.py - балансировка нагрузки (учтены интервалы повторных). · src/strategies/exclusion/distance_based.py - новая: отсеивание по dist >200 км, приоритетам (снижение визитов с 2 до 1). День 6: Утилиты и загрузка конфигурации · src/utils/geometry.py - функции для работы с геометрией. · src/config/config_loader.py - загрузка YAML конфигурации (добавлены env для ORS_API_KEY, depot.strategy: random/custom). · requirements.txt - обновление зависимостей (добавлены osmnx, openrouteservice, ortools).

⚡ ЭТАП 3: Двухуровневая оптимизация (Дни 7-10) День 7: Макро-кластеризация с ограничениями · src/optimization/cluster_optimizer.py - capacitated_kmeans, check_constraints (добавлено отсеивание >1/3 для avg 10-11/день, кэш dist_matrix как dict). · tests/test_clustering.py - тесты для кластеризации (добавлены на min_points, охват >80%). · Обновление src/strategies/clustering/kmeans_optimized.py. День 8: Микро-оптимизация маршрутов · src/strategies/routing/heuristic_mixed.py - Nearest Insertion + 2-opt. · src/strategies/routing/ortools_vrp.py - VRP через OR-Tools (обновлено для OSM API, коэфф. 0.5-0.8, USE_SPLIT_ROUTE для командировок). · src/optimization/route_optimizer.py - оценка feasible маршрутов (учтено 30 мин/визит, 4 часа дорога). День 9: Междневная балансировка · src/optimization/balance_optimizer.py - balance_daily_loads (добавлена балансировка интервалов для n_visits=2 >=14 дней). · tests/test_routing.py - тесты для маршрутизации (добавлены на командировки, feasibility для дальних). · Обновление notebooks/03_results_analysis.ipynb с A/B тестами (с/без командировок, охват 82-85%). День 10: Интеграция и основной пайплайн · src/main.py - основной пайплайн: загрузка → отсеивание → кластеризация → маршрутизация → балансировка (цикл по менеджерам). · src/cli.py - интерфейс командной строки. · tests/test_integration.py - интеграционные тесты (добавлены на дубли ID, интервалы).

📈 ЭТАП 4: Продвинутая визуализация (Дни 11-13) День 11: Карты и базовая визуализация · src/visualization/map_visualizer.py - функции для создания карт folium (добавлены markers для missed_points красные/оранжевые). · src/visualization/animation.py - анимация маршрутов. · Обновление src/utils/visualization.py (добавлена генерация Yandex Maps links). День 12: Streamlit дашборд · src/app.py - полное Streamlit приложение с интерактивными элементами (добавлен what-if для месяца, depot, командировок on/off). · outputs/maps/ - сохранение HTML карт. · Обновление конфигурации для визуализации (добавлены missed_points.html). День 13: Генерация отчетов и what-if анализ · src/visualization/report_generator.py - генерация PDF отчетов (добавлена статистика: time/dist/visits quantiles, missed_points_count). · Добавление what-if анализа в src/app.py (vary speed/factor, exclusion threshold). · outputs/reports/ - примеры отчетов.

✅ ЭТАП 5: Профессиональное качество (Дни 14-15+буфер) День 14: Тестирование и качество кода · tests/test_distance.py - property-based тесты для расстояний (добавлены с OSM). · tests/test_integration.py - полные интеграционные тесты (добавлены на командировки >4 часа → exclude/comandirovka). · .github/workflows/ci.yml - настройка CI/CD. · Обновление всех docstrings. День 15: Документация и упаковка · README.md - полная документация проекта (своими словами: проблема минимизации дороги, бизнес-ценность экономии времени/топлива, max охват). · docs/user_guide.md - руководство пользователя (как менять месяц/депо). · docs/api_reference.md - справочник API. · setup.py и Dockerfile - упаковка проекта. · Видео-демонстрация (скринкаст). Буферные дни (16-20): · Оптимизация производительности (кэш dist для больших датасетов). · Добавление дополнительных стратегий (региональные менеджеры как proposal). · Улучшение визуализации (Yandex integration). · Подготовка презентации. · Тестирование на реальных сценариях (командировки для Арзамаса/Сарова, охват дальних).

📋 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАЙЛОВ (Обновлены для новых фич.)

- src/core/interfaces.py

Python

# Абстрактные классы для стратегий

class ClusteringStrategy(ABC):

@abstractmethod

def fit_predict(self, points: np.ndarray, config: Dict) -> np.ndarray:

"""Кластеризация точек с учетом конфигурации"""

pass

class RoutingStrategy(ABC):

@abstractmethod

def optimize(self, points: List[Point], depot: Point, config: Dict) -> List[Route]:

"""Оптимизация маршрутов (с поддержкой multi-day)"""

pass

class ExclusionStrategy(ABC):  # Новый

@abstractmethod

def exclude(self, points: List[Point], config: Dict) -> List[Point]:

"""Отсеивание точек по критериям"""

pass

- src/strategies/clustering/kmeans_optimized.py

Python

class KMeansStrategy(ClusteringStrategy):

def fit_predict(self, points, config):

# 1. Проекция координат

# 2. Масштабирование

# 3. Определение k с учетом ограничений (min/max points)

# 4. Кластеризация KMeans

# 5. Пост-обработка (разделение больших кластеров, attach isolated)

# 6. Проверка ограничений (макс. размер, диаметр, интервалы повторных)

# 7. Возврат меток кластеров

- src/main.py

Python

def run_pipeline(data_path: str, config_path: str):

"""Основной пайплайн обработки"""

# 1. Загрузка данных и конфигурации

# 2. Обработка дубликатов и отсеивание (exclusion)

# 3. Распределение посещений по дням (учет интервалов)

# 4. Кластеризация точек

# 5. Построение маршрутов (с командировками)

# 6. Балансировка между днями

# 7. Генерация отчетов и Yandex links

# 8. Сохранение результатов (включая missed_points)

- src/app.py

Python

# Streamlit приложение с:

# - Загрузкой данных

# - Настройкой параметров через слайдеры (месяц, exclusion threshold, командировки on/off)

# - Визуализацией карт с маршрутами и missed_points

# - What-if анализом (vary коэфф. скорости, depot)

# - Экспортом результатов (Yandex links)

- configs/default_config.yaml

YAML

project:

random_state: 42

working_days: {december: 22, january: 16}  # Динамично по месяцам

driving_hours_per_day: 4

work_hours_per_day: 9

service_time_minutes: 30  # Время на точку

clustering:

strategy: "capacitated_kmeans"  # Альтернатива: agglomerative

n_clusters_per_manager: {0: 22, 1: 18, 2: 22}

max_visits_per_cluster: 12

min_points_per_cluster: 6  # Новый

max_diameter_km: 50

routing:

strategy: "ortools"

api: {ors_key: env, mode: "drive", driving_factor: 0.8}  # Новый для OSM

use_split_route: true  # Командировки

max_daily_km: 160

exclusion:  # Новый

enabled: true

max_dist_km: 200

priority_reduce: true  # Снижение визитов перед удалением

scheduling:

repeat_gap_days: 15  # Для n_visits=2

output:

save_maps: true

generate_report: true

yandex_links: true  # Новый

⚡ КВИК-СТАРТ ГАЙД (первые 4 дня) День 1: Запуск EDA

- Создать notebooks/01_eda_spatial_analysis.ipynb.

- Реализовать загрузку данных и базовую статистику (с дубликатами и изолированными).

- Рассчитать Moran's I и Ripley's K (с верхней границей охвата). День 2: Базовый алгоритм

- Создать src/strategies/clustering/kmeans_optimized.py.

- Реализовать простую кластеризацию с ограничением по размеру (min/max points).

- Протестировать на подмножестве данных (с отсеиванием). День 3: Прототип визуализации

- Создать src/app.py с минимальным функционалом.

- Добавить карту с точками и missed markers.

- Реализовать базовую кластеризацию через интерфейс (с интервалами). День 4: Интеграция

- Создать src/main.py для объединения всех компонентов.

- Реализовать пайплайн: данные → отсеивание → кластеризация → визуализация.

- Получить первый работающий результат (с Yandex links).

🎯 КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ КАЖДОГО ЭТАПА После Этапа 1: · Ноутбук с полным EDA и статистическим анализом (включая дубликаты, изолированные). · Обоснованный выбор алгоритма с p-values. · Рассчитанные пространственные метрики (охват >80%). После Этапа 2: · Работающая архитектура с интерфейсами (ExclusionStrategy). · Загрузка конфигурации из YAML (dynamic по месяцам). · Базовые стратегии кластеризации (с Agglomerative). После Этапа 3: · Capacitated KMeans с ограничениями (min/max points). · Работающая маршрутизация (heuristic + OR-Tools с OSM). · Балансировка нагрузки между днями (с интервалами, командировками). · Охват >80% от верхней границы. · Поддержка командировок. После Этапа 4: · Интерактивный Streamlit дашборд (what-if для командировок). · Генерация PDF отчетов (с missed_points). · Анимация маршрутов (Yandex links). После Этапа 5: · 80%+ покрытие тестами (на интервалы, отсеивание). · Полная документация (с бизнес-ценностью). · Видео-демонстрация. · Работающий пайплайн end-to-end (с реальными тестами).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Оставлено без изменений, но в README описано своими словами: "Модуль для оптимизации маршрутов менеджеров, минимизируя время в дороге и максимизируя охват приоритетных точек, с учетом реальных ограничений бизнеса (4 часа/день, 10-12 визитов, отсеивание дальних для ROI).")